需求变更申请单

变更申请ID：BG202503240001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 严博 | 申请部门 | 甲方 |
| 当前版本 | V 0.5 | 申请日期 | 2025年 3 月 24 日 |
| 优先级 | ☑ P0（紧急） □ P1（高） □ P2（一般） | | |
| 变更类型 | □ 功能优化 ☑ 新增功能 □ 界面调整 □ 数据变更 □ 其他 | | |
| 变更原因 | 项目原需求仅支持Web端访问，但由于企业数据采集人员多数位于基层单位，办公条件有限、PC端使用受限，需支持移动场景填报。为提升数据填报的及时性与便捷性，亟需增加移动端功能支持。 | | |
| 原始涉及需求编号 | 4.2.2（备案填报），4.2.3（数据填报），4.2.4（数据查询） | | |
| 原始需求内容简述 | 原需求中，仅支持企业用户通过PC端Web系统进行就业失业数据填报、提交与状态查询，不支持移动设备访问。 | | |
| 变更后内容描述 | 新增移动端支持，方案包括：提供适配移动端的数据填报入口，可选择微信小程序 或 独立App；保留原有PC端结构，新增前端适配模块，并复用后端接口；移动端支持企业登录、备案查看、月度数据录入与状态跟踪等核心功能；UI需重新设计为适配小屏幕，支持表单组件在移动端的可用性与操作性；新增内容需同步适配用户权限、数据校验逻辑与接口安全机制。 | | |
| 部门意见 | 公司合同专用微信截图_20250424205227考虑到该功能将显著提升基层数据采集效率，建议优先纳入当前开发周期，相关前端资源与设计需尽快协调。  申请人签名：  部门盖章： | | |