需求变更申请单

变更申请ID：BG202504010001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | 严博 | 申请部门 | 甲方 |
| 当前版本 | V 0.8 | 申请日期 | 2025年 4 月 1 日 |
| 优先级 | ☑ P0（紧急） □ P1（高） □ P2（一般） | | |
| 变更类型 | □ 功能优化 ☑ 新增功能 □ 界面调整 ☑ 数据变更 □ 其他 | | |
| 变更原因 | 根据上级主管部门的最新要求，为更细致掌握企业用工变化情况，需将原定“1月—3月按月报送”的频次调整为“半月报送”。该调整有助于更及时掌握短期就业波动，支撑春节前后失业风险监测。 | | |
| 原始涉及需求编号 | 4.2.3（数据填报） | | |
| 原始需求内容简述 | 企业用户按月提交就业失业数据，每月一次。 | | |
| 变更后内容描述 | 将 1月、2月、3月的报送频次由每月一次调整为每月两次（每月上旬与中下旬各报送一次，共计6期）。填报界面需支持按期次区分数据，审核与汇总逻辑相应同步调整。自4月起恢复为按月报送。 | | |
| 部门意见 | 公司合同专用微信截图_20250424205227该调整属于政策主动更新，需尽快适配系统填报频率规则，建议作为P0级需求立即进入开发迭代。 申请人签名：  部门盖章： | | |